# Informe de revisión QA

# Resultado y alcance real

Se revisaron los 199 casos para determinar su ejecución viable. No se ejecutó íntegramente todo el plan. Este ciclo deja 6 casos aprobados, 12 parcialmente ejecutados y 181 bloqueados/no ejecutados completamente. Estos estados corresponden únicamente a este ciclo, no sustituyen las aprobaciones y fallos históricos.

Entregable: matriz con revisión de los 199 casos, hoja Revision QA 31-10. Cada fila identifica observación o impedimento, evidencia y siguiente paso. Las hojas históricas se preservaron; se anexaron 18 ejecuciones con alcance explícito y tres hallazgos nuevos. Los defectos históricos no se cerraron por una captura favorable.

No se modificó el código de aplicación para forzar resultados ni se desplegó software. No se crearon/eliminaron cuentas reales, enviaron correos ni aplicaron cambios administrativos al catálogo remoto. No se lanzaron cargas masivas, scraping completo, inferencia pagada ni sincronización de datos. Las suites usan fixtures y dobles: no prueban eficacia de RLS en producción.

# Entorno

Copia local de Angular/Ionic, servida en http://127.0.0.1:65143; lectura del catálogo remoto configurado por la aplicación.

Chromium aislado mediante agent-browser, sesión qa-fase3-1031.

Viewports comprobados: 320×760, 390×844 y 768×1024; escritorio inicial de Chromium y recorrido posterior a 1440×900. La captura inicial no certifica por sí sola una resolución específica.

Versionado: sin SHA de cierre certificado. Los resultados no se atribuyen a la rama remota como si fuera idéntica.

La captura integrada de Preview no pudo dibujar la ventana; las 18 capturas reales se obtuvieron mediante Chromium/agent-browser. No se fabricaron imágenes de resultados.

# Controles automatizados ejecutados

| Control | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| npm test -- --watch=false | 25/25, 4 archivos, exit 0 | log frontend |
| npm run build | exit 0 | log build |
| npm run lint | exit 0 | log lint |
| python -m unittest discover -s tests -v en scraper | 140 pruebas, exit 0 | log scraper |
| axe home, móvil 320 px | 4 reglas con hallazgos, 2 verificaciones incompletas | JSON home |
| axe login, móvil 390 px | 5 reglas con hallazgos, 1 verificación incompleta | JSON login |

Comandos, entornos y códigos de salida. No se aprobó individualmente cada caso de la matriz a partir de la suite temática; falta mapear fixtures/asserts y completar sus criterios de aceptación. No se midió p95 ni se acredita conformidad WCAG completa. Las reglas de landmarks detectadas son principalmente best-practice; el hallazgo role-img-alt sí incluye WCAG 1.1.1.

# Recorrido y capturas

| Paso | Observación | Captura |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 2501 resultados al momento del recorrido; cifra no permanente | 01 |
| Búsqueda vacía | Término zxqsinresultados1031, cero resultados y opción de limpiar | 02 |
| Búsqueda teatro | 463 coincidencias combinadas; no aísla solo título | 03 |
| Admin sin sesión | Ruta protegida muestra ingreso; no demuestra validación servidor por rol | 04 |
| Ficha inexistente | Mensaje y retorno al inicio | 05 |
| Ficha válida | Datos, enlaces, mapa y similares disponibles | 06 |
| Publicar invitado | Solicita cuenta; sin escritura remota | 07 |
| Calendario móvil | Agenda y carga progresiva visible; diferencia de conteos | 08 |
| Seleccionar 1 noviembre | Mes/agenda se actualizan; ancho 390 sin desborde global | 09 |
| Mapa móvil | 9/9 mosaicos cargados; mapa 326×300; ancho página 390 | 10 |
| Perfil invitado | Vista sin sesión; no prueba perfil autenticado | 11 |
| Para ti invitado | Vista sin sesión; no acredita recomendaciones entre cuentas | 12 |
| Registro | Campos presentes; no se creó cuenta | 13 |
| Registro inválido | Permanece formulario; claves vacías impiden aislar rechazo exclusivo del correo | 14 |
| Home 320 | scrollWidth=320, sin desborde global; controles no recorridos exhaustivamente | 15 |
| Región Valparaíso | 281 resultados; muestra de tarjetas corresponde a región | 16 |
| Limpiar todo | Recupera 2501 resultados | 17 |
| Tablet 768 | scrollWidth=768 | 18 |

# Hallazgos registrados

DEF-F3-001 — Conteos de calendario: cuadrícula 31 octubre 524 frente a agenda 526; 1 noviembre 534 frente a agenda 535. Requiere investigar si criterios temporales difieren y si se debe comunicar esa diferencia; causa no establecida.

DEF-F3-002 — Landmarks: main anidado/duplicado y contenido de tabs fuera de landmarks según axe en home/login. Revisar layout compartido.

DEF-F3-003 — Iconos de login: log-in-outline y person-add-outline con role img sin alternativa, impacto serious según axe. Ocultar los decorativos o proporcionar nombre si aportan significado.

El resultado sin errores capturados de JavaScript en browser_errors.txt no prueba ausencia de fallos de red, seguridad o negocio.

# Qué impide completar todo el plan

Auth/roles/Storage/RLS: hacen falta cuentas desechables email admin, visitor y editor; cuenta OAuth de prueba y dos identidades aisladas. No reutilizar credenciales personales compartidas antes en la conversación.

Registro, recuperación y notificaciones: buzones controlados, configuración de funciones y migraciones verificable; casos de expiración/concurrencia deben usar un entorno aislado. No se solicitó envío a terceros.

Inactividad: necesita sesión administrativa de prueba; no se simularon diez minutos para presentar una ejecución inexistente.

Base de datos y moderación masiva: instancia de pruebas con fixtures y restauración; no probar migraciones, borrados ni grupos masivos en producción.

Scraper/CI: fixtures por caso, workflows y artefactos accesibles, ejecución controlada con límites. Los tests locales no prueban cron real, secretos remotos ni fuentes actuales.

Android: teléfono/emulador accesible, APK identificado por versión/hash y permisos/GPS; captura web móvil no equivale a prueba Android.

Rendimiento/usabilidad/accesibilidad: protocolo y umbrales, datos controlados, repetición de medidas, usuarios representativos y lector de pantalla. axe cubre solo parte del plan.

Funcionalidad pendiente: edición/eliminación de eventos propios y reportes requieren implementación antes de ejecutar sus flujos completos; multimedia no se considera completa por aceptar una URL.

# Integridad de evidencia

Manifest SHA-256 registra capturas y logs al finalizar el registro inicial. No incluye este informe, creado después, ni pretende ser firma de una versión Git. La matriz conserva todos los casos y el historial anterior; el estado de este ciclo se consulta en hoja separada. No utilizar el resumen histórico de Casos de prueba como porcentaje aprobado de este ciclo.

# Anexo fotográfico

## 01 home escritorio

Evidencia original: 01_home_escritorio.png

## 02 busqueda vacia

Evidencia original: 02_busqueda_vacia.png

## 03 busqueda teatro

Evidencia original: 03_busqueda_teatro.png

## 04 admin sin sesion

Evidencia original: 04_admin_sin_sesion.png

## 05 evento inexistente

Evidencia original: 05_evento_inexistente.png

## 06 detalle evento

Evidencia original: 06_detalle_evento.png

## 07 publicar invitado

Evidencia original: 07_publicar_invitado.png

## 08 calendario movil

Evidencia original: 08_calendario_movil.png

## 09 calendario cambio dia

Evidencia original: 09_calendario_cambio_dia.png

## 10 mapa movil

Evidencia original: 10_mapa_movil.png

## 11 perfil invitado

Evidencia original: 11_perfil_invitado.png

## 12 parati invitado

Evidencia original: 12_parati_invitado.png

## 13 registro formulario

Evidencia original: 13_registro_formulario.png

## 14 registro invalido

Evidencia original: 14_registro_invalido.png

## 15 home 320

Evidencia original: 15_home_320.png

## 16 filtro region

Evidencia original: 16_filtro_region.png

## 17 filtros limpiados

Evidencia original: 17_filtros_limpiados.png

## 18 home tablet

Evidencia original: 18_home_tablet.png